附件
市直各单位、省管院校、各企业2025年城市园林绿化任务分配明细表
市委办公室绿化任务分配明细表
表一
责任人：申丽光
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
八一广场	绿地	草坪
1200㎡	5月15日
丹麦草
100㎡
折合数
1350
市人大办公室绿化任务分配明细表
表二
责任人：牛金生
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
长兴游园	绿地	碧桃	地Φ5cm	10	5月15日
英雄北路	便道	垂柳	Φ10cm	9
折合数
100
市政府办公室绿化任务分配明细表
表三
责任人：范连星
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
八一广场	绿地	草坪
1350㎡	5月15日
丹麦草
20㎡
折合数
1450
市政协办公室绿化任务分配明细表
表四
责任人：焦彦平
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
滨河游园

绿地	卫矛球	冠Φ1m	22	5月15日
紫金广场
女贞球	冠Φ1m	3
折合数
80
市纪委监委绿化任务分配明细表
表五
责任人：张宏伟
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
长兴游园	游园	木槿	地Φ5cm	2	5月15日
英雄北路	便道	柳树	Φ10cm	11
折合数

100

市委宣传部绿化任务分配明细表
表六
责任人：郭 威
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
潞阳门路	便道	卫矛	H60cm	2000	5月15日
长兴北路

H60cm	2000
潞阳门路
金叶女贞	H60cm	2000
长兴北路	路心池	卫矛球	冠Φ1.5m	35
延安北路
鸢尾	2年生	5000
长兴北路
美人梅	Φ5cm	25
长兴北路	便道	丁香	冠Φ1m	50
英雄北路
柳树	冠Φ10cm	12
折合数
1200

市委政法委绿化任务分配明细表
表七
责任人：路晓波
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
劳模园	游园内

草坪
1600㎡	5月15日
解放东街	便道	法桐	Φ10cm	2

解放东街	路心池	雪松	h5m	18
延安路延伸段	路心池	国槐	Φ10cm	4
太岳东大街	便道
Φ10cm	28
县前巷
Φ10cm	3
和平东街
Φ10cm	1
五针街	便道	杨树	Φ10cm	10
东街游园	绿地	草坪
300㎡
折合数
3000

市商务局绿化任务分配明细表
表八
责任人：申晓峰
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
太岳东大街	路心池	栾树	Φ10cm	20	5月15日
解放西街
雪松	h5m	20
英雄南路	便道	卫矛	h80cm	10000
解放西街	路心池
h80cm	10000
英雄南路	便道	金叶女贞	h80cm	10000
折合数
3500

市教育局绿化任务分配明细表
表九
责任人：尚高明
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
潞阳门路	路心池	卫矛球	冠Φ1m	10

5月15日

5月15日
学府游园	绿地	木槿	地Φ5cm	3
防爆巷、杏苑	便道、绿地	法桐	Φ10cm	8
飞龙巷、延安路	便道、路心池	国槐	Φ10cm	4
长兴、学府园等	绿地	草籽	混播	1kg
学府游园
草坪
1000㎡
英雄北路
丹麦草
100㎡
滨河游园	绿地	草坪
1500㎡
鸢尾	两年生	1000
滨河游园	绿地	矾根
3000
爬山虎
500
延安桥游园	绿地	月季	两年生	100
延安桥紫金游园	绿地	小叶黄杨球	冠Φ1m	4
北关桥游园	绿地	碧桃	地Φ12cm	3
草坪
400㎡
紫金北关桥游园	绿地	卫矛球	冠Φ1m	90
北关桥游园	绿地	女贞球	冠Φ1m	1
紫金东街	便道	红叶李	地Φ12cm	10
长兴中路	行道	女贞球	冠Φ1m	70
小叶黄杨球	冠Φ1m	60
太行、长兴中路	便道	卫矛球	冠Φ1m	265
太行东街	便道	小叶黄杨球	冠Φ1m	65
太行西街	行道	卫矛球	冠Φ80cm	150
绿地	草坪
150㎡
路心池	品种月季
3200
折合数
6000
市卫健委绿化任务分配明细表
表十
责任人：王旭琴
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
西申家村游园	绿地	樱花	Φ6cm	200	5月15日
郭堡村游园
卫矛	h60cm	1000
月季	二年生	1000
太行公园
麦冬
6000
卫矛	h60cm	3600
迎宾大街	路心池	卫矛	h60cm	6000
金叶女贞	h70cm	7000
木槿	地径5cm	25
晚樱	地径5cm	20
广场	绿地	草坪
700㎡
折合数
4500

市发改委绿化任务分配明细表
表十一
责任人：刘 伟
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
太行公园	绿地	鸢尾	2年生	3500	5月15日
北海道黄杨	h120cm	400
折合数
300

市农业农村局绿化任务分配明细表
表十二
责任人：郭红亮
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
紫金西街延伸段

行道	卫矛球	冠Φ80cm	250	5月15日
紫金西街
国槐	Φ8cm	4
西一环路
卫矛球	冠Φ80cm	60
太行南路
国槐	Φ8cm	1
太行西街	便道	紫叶矮樱	h60cm	3500
折合数
1300
市住建局绿化任务分配明细表
表十三
责任人：李晓路
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
西申村游园	绿地	樱花	Φ6cm	200	5月15日
郭堡村游园
卫矛	h60cm	4000
月季	二年生	5000
太行公园
麦冬
3000
卫矛	h60cm	60000
折合数
8000
市工信局绿化任务分配明细表
表十四
责任人：秦志云
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
西一环	便道	丁香	h1.5cm 冠30cm	5625	5月15日
永安街	行道	樱花	Φ6cm	500
广场	绿地	草坪
550㎡
威远门路	行道	鸢尾
10000
玉簪
10000
折合数
7500

驻市部队绿化任务分配明细表
表十五
责任人：韩 军
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
市区
打坑	50—100cm	2000	5月15日
折合数
500
长钢绿化任务分配明细表
表十六
责任人：冯云林
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
解放东街	路心池	碧桃	地径8cm	23	5月15日
延安路	便道	栾树	Φ10cm	11
威远门路	便道	鸢尾	二年生	20000
解放西街	路心池	月季	二年生	2000
折合数
1250
潞安化工集团任务分配明细表
表十七
责任人：王志清
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
站前路	行道	国槐	Φ8—10cm	300	5月15日
新兴街
国槐	Φ8—10cm	300
建设西街
樱花	Φ6—7cm	200
折合数
6000

长治发电有限责任公司绿化任务分配明细表
表十八

责任人：张哲宏
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
永安街	行道	法桐	Φ8cm	100	5月15日
樱花	Φ6cm	300
折合数
2500
山西航天清华装备有限责任公司绿化任务分配明细表
表十九
责任人：刘民东
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
建设西街	行道	樱花	Φ6cm	200	5月15日
惠丰街
海棠	Φ6cm	200
折合数
2000
淮海工业集团有限公司绿化任务分配明细表
表二十
责任人：张 攀
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
西一环	便道	国槐	Φ10cm	1	5月15日
府后西街
国槐	Φ10cm	8
五一路	行道	国槐	Φ10cm	3
白蜡	Φ20cm	1
路心池	卫矛	h80cm	10000
折合数
1250
三元煤业绿化任务分配明细表
表二十一
责任人： 张秀双
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
久安路	绿地	雪松	h5cm	6	5月15日
国槐	Φ8cm	12
樱花	Φ8cm	20
卫矛	h60cm	3600
嶷山东大街
金叶女贞	h60cm	5000
月季	二年生	10000
鸢尾
2450
草坪
350㎡
建设西街	行道	樱花	Φ6—7cm	200
折合数
4500
山西漳山发电有限责任公司绿化任务分配明细表
表二十二
责任人：景 杰
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
体育路	行道	法桐	Φ10cm	5	5月15日
捉马西大街	分车带	碧桃	地Φ8cm	13
迎宾大街
碧桃	地Φ5cm	25
捉马西大街
红叶李	地Φ8cm	5
路心池	紫叶矮樱	h60cm	3600
卫矛	h60cm	5000
折合数
1200
山西机电职业技术学院绿化任务分配明细表
表二十三
责任人：李 军
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
保宁门西街	行道	法桐	Φ8cm	6	5月15日
国槐	Φ8cm	1
捉马西大街	行道	木槿	地Φ6cm	13
科委巷
法桐	Φ8cm	2
沼泽王庙前游园	绿地	丹麦草
10㎡
小叶黄杨球	冠Φ80cm	18
太行西街	路心池	卫矛	h60cm	1500
劳模园	绿地	草坪
430㎡
折合数
700

长治医学院绿化任务分配明细表
表二十四
责任人：李长江
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
广场中间	绿地	草坪
1700㎡	5月15日
沼泽王庙前游园
丹麦草
120㎡
折合数
2000
长治学院绿化任务分配明细表
表二十五
责任人：武月明
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
西一环	便道	国槐	Φ10cm	1	5月15日
府后西街
国槐	Φ10cm	8
五一路	行道	国槐	Φ10cm	3
白蜡	Φ20cm	1
路心池	卫矛	h80cm	10000
广场中间	绿地	草坪
900㎡
折合数
2000
晋能长治热电有限公司绿化任务分配明细表
表二十六
责任人：马晓飞
街 道	植树地点	品 种	规 格	数量（株）	完成时间	备 注
惠丰街	行道	海棠	Φ6cm	200	5月15日
永安街
法桐	Φ8cm	100
折合数
1300